Zápis ze schůzky FV Mšeno – 21.11.2012

Přítomni: Oupická, Guttenberg, Rašovec, Prieložná

Hosté: Ing Martin Mach, starosta, Iva Dohnalíková, finanční oddělení

Zahájení v 15:30 hod

Program zasedání FV

- Kontrola dokončených investičních akcí města Mšena

- Plnění rozpočtu města Mšena

- Příspěvkové organizace, rozpočty na rok 2013

Hlasování: jednohlasně schváleno

Kontrola dokončených investičních akcí města Mšena:

ZŠ Mšeno:

Cena ve výběrovém řízení:

Kotelna-		12.800.882,70 Kč

Stavební část-	  7.689.186,- Kč

Konečná cena:

Kotelna-		12.800.882,70 Kč

Stavební část-          vyúčtování není ještě ukončeno

U této akce byla dodržena cena dle výběrového řízení, byla vyčerpána rozpočtová rezerva 5 %, z důvodu zvýšených nákladů na sanaci suterénních prostor (křivé zdivo, nutnost srovnání před pokládkou tepelného izolantu), dále speciální poklop u kotelny a opravy výtahu.

Revitalizace městského jádra:

Cena ve výběrovém řízení: 17.745.611,08 Kč (pouze firma H-INTES)

Konečná cena:		  23.746.426,17 Kč (vč. archeologů, techn.dozorů, autorských dozorů, BOZP, poradenství).

Panem starostou byl vysvětlen celý proces projektu a jeho financování, jednotlivá zvýšení cen/ snížení cen. Celková konečná cena odpovídá skutečnostem, které na výši ceny měly vliv. Např. zvýšené náklady na rozsáhlý archeologický průzkum, změna mobiliáře atd.

Finanční výbor souhlasí s konečnou cenou a považuje ji za oprávněnou.

Obslužný domek za školou:

Cena ve výběrovém řízení: 622.181,-

Konečná cena:		  622.181,-

Tato akce byla realizována v rozsahu a ceně dle zadávacích podmínek a výsledku výběrového řízení

Školka:

Cena ve výběrovém řízení:

Kotelna- 2.280.000,-Kč

Stavební část - 4.209.460,-Kč

Konečná cena: 6.489.460,-Kč

U této akce byla dodržena cena dle výběrového řízení, byla vyčerpána rozpočtová rezerva 5 %, z důvodu komplikací při odkrytí střešní krytiny (nutnost dodání větších vrstev spádových klínů.

Park u školy

Z důvodu špatné projektové dokumentace  došlo již při výběrovém řízení k značnému rozdílu mezi nabídkovými cenami (cca400-900 tis). Vítězná firma byla vybrána s nejnižší cenou. Bohužel došlo k navýšení konečné ceny díky špatnému podloží pod dlažbami (projektová dokumentace neřešila). Cena musela být díky novému požadavku na provedení nového podloží navýšena. Zároveň však došlo k navýšení dotace na tuto akci tak, že zvýšení celkové ceny bylo pokryto většinou z dotace (95%). Tím pro město nevznikl téměř žádný vícenáklad.

Byla provedena kontrola plnění rozpočtu města za období 01.2012-10.2012 Mšena:

Paní Ivou Dohnalíkovou byly vysvětleny pohyby v jednotlivých paragrafech. Plnění rozpočtu nevykazuje nestandardní výkyvy od schváleného rozpočtu. Celkový výsledek se dá očekávat v intencích schváleného rozpočtu na rok 2012.

Rozpočtové určení daní pro rok 2013

P. starosta Ing. Martin Mach vysvětlil způsob výpočtu a předpokládanou velikost daňových příjmů pro rok 2013. Městu Mšenu přibude reálně v příštím roce cca 1,5 mil. Kč do rozpočtu oproti letům minulým, což je nakonec méně, než se v minulosti předpokládalo.

Hospodářská činnost města

Hospodářská činnost města je zatím na úrovni předpokládaných příjmů a výdajů. Lépe se jeví hospodaření v mšenských lesích. Celkové vyhodnocení bude možno provést až po skončení hospodářského roku.

Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2013

ZŠ Mšeno

Navýšit položku el. energie, očekávaný nárůst díky čerpadlům v nové kotelně

Snížena dotace města o 500 tis. Kč díky úspoře na palivu (vlastní štěpka), ostatní položky bez připomínek.

MŠ Mšeno

Položka pořízení skříní na prádlo 40 tis, vysvětlit. Rozpočet na rok 2013 v ostatních položkách bez připomínek.

ZUŠ Mšeno

Rozpočet bez připomínek

Domov seniorů

Rozpočet je vypracován obdobně jako v minulých letech, příspěvek města je navržen ve výši 810 tis Kč. Finanční výbor navrhuje ponížit příspěvek města Mšena na 600 tis Kč. Zvýšení příspěvku není ničím podloženo. K případnému navýšení může dojít při akutní potřebě během příštího roku. Tento požadavek může být kdykoli předložen a bude o něm jednáno např. rada města, zastupitelstvo nebo finanční výbor. Dále žádáme předkladatele rozpočtu této příspěvkové organizace, aby k jednotlivým položkám rozpočtu doplnil změny (navýšení, snížení, stejné) oproti předchozímu roku s jejich zdůvodněním. Tato praxe je již aplikována u ostatních příspěvkových organizací (ZŠ,ZUŠ, školka) a velice se osvědčila.

-

Zápis byl projednán a schválen bez připomínek

jednání ukončeno   v 19 hod                                      Jiří Guttenberg, předseda FV

Ve Mšeně 21.11.2012